SECURENET

Network Monitoring Center

Documentation Governance and Index

DOC-000

| حالة الوثيقة | معتمدة للتنفيذ |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.0 |
| تاريخ الأساس | 24 يوليو 2026 |
| المالك | SecureNet Product Owner |
| المرجع الأعلى | DOC-001 Project Charter |

# حوكمة الوثيقة

تُعد هذه الوثيقة جزءًا من خط الأساس الرسمي لمشروع SecureNet. لا يجوز تنفيذ متطلب يخالفها أو إضافة وظيفة غير موثقة فيها دون طلب تغيير معتمد. عند التعارض، تكون الأولوية بالترتيب: DOC-001، ثم PRD، ثم SRS، ثم وثائق العمارة والبيانات والواجهات والتنفيذ والاختبار والنشر.

| البند | القاعدة |
| --- | --- |
| المراجعة | تُراجع الوثيقة عند اكتشاف تعارض أو قبل اعتماد تغيير في النطاق. |
| التغيير | كل تغيير يحصل على رقم CR ويشمل السبب والأثر والقرار. |
| التتبع | كل متطلب يحمل معرّفًا فريدًا ويُربط باختبار أو معيار قبول. |
| التجميد | الإصدار 1.0 هو خط الأساس؛ لا يُعدل بصمت بعد بدء التنفيذ. |

# 1. الغرض من الحزمة

تجمع هذه الوثيقة الخريطة المرجعية لجميع مستندات SecureNet وتحدد ترتيب الأولوية والاعتماد والتغيير. المحتوى التفصيلي موجود في الملفات المنفصلة المرفقة.

# 2. سجل الوثائق

| الرمز | الاسم | الحالة |
| --- | --- | --- |
| DOC-001 | Project Charter | معتمد سابقًا |
| DOC-002 | Product Requirements Document | جاهز للاعتماد |
| DOC-003 | Software Requirements Specification | جاهز للاعتماد |
| DOC-004 | System Architecture Document | جاهز للاعتماد |
| DOC-005 | Database Design Specification | جاهز للاعتماد |
| DOC-006 | API Specification | جاهز للاعتماد |
| DOC-007 | UI/UX Design Specification | جاهز للاعتماد |
| DOC-008 | Development Standards | جاهز للاعتماد |
| DOC-009 | Testing & QA Strategy | جاهز للاعتماد |
| DOC-010 | Deployment & Operations Guide | جاهز للاعتماد |

# 3. ترتيب الحسم عند التعارض

DOC-001 Project Charter.

DOC-002 PRD.

DOC-003 SRS.

DOC-004 Architecture.

DOC-005 Database وDOC-006 API.

DOC-007 UI/UX.

DOC-008 Development.

DOC-009 Testing.

DOC-010 Deployment.

# 4. عملية طلب التغيير

| الخطوة | المطلوب |
| --- | --- |
| 1 | إنشاء CR-XXX بعنوان واضح. |
| 2 | وصف المشكلة أو الفرصة والسبب. |
| 3 | تحديد الوثائق والمتطلبات والكود والاختبارات المتأثرة. |
| 4 | تقييم النطاق والوقت والمخاطر. |
| 5 | قرار Approve/Reject/Defer. |
| 6 | تحديث الوثائق والإصدار وسجل التغييرات قبل التنفيذ. |

# 5. نموذج طلب تغيير

| الحقل | القيمة |
| --- | --- |
| Change ID | CR-___ |
| العنوان |  |
| مقدم الطلب |  |
| التاريخ |  |
| الوصف |  |
| مبرر التغيير |  |
| الأثر على النطاق |  |
| الأثر التقني |  |
| الأثر على الاختبار والنشر |  |
| القرار | Approve / Reject / Defer |
| المعتمد |  |

# 6. بوابة بدء البرمجة

اعتماد الوثائق DOC-002 إلى DOC-010.

حسم أي تعارضات مفتوحة.

تثبيت التقنيات والإصدارات عند بدء التنفيذ.

إنشاء backlog من متطلبات P0.

ربط كل قصة مستخدم بمعرّف PRD/SRS.

إنشاء repository وCI وفق DOC-008.

# 7. خارطة التنفيذ بعد الاعتماد

| المرحلة | النطاق |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Repository, tooling, design system, database foundation |
| Sprint 1 | Auth, shell, dashboard static/data contracts |
| Sprint 2 | Devices list/details and telemetry |
| Sprint 3 | Alerts and events |
| Sprint 4 | Topology and realtime |
| Sprint 5 | Simulation engine and incident scenarios |
| Sprint 6 | Reports/settings/RBAC polish |
| Sprint 7 | QA, performance, security, deployment, portfolio |

# 8. قرار الاعتماد

عند موافقة مالك المشروع، تُوسم الحزمة Baseline v1.0. أي تعديل لاحق يخضع لـChange Request. لا يعني الاعتماد منع التحسين، بل منع التغيير غير المرئي وغير المقاس.