SECURENET

Network Monitoring Center

Testing and QA Strategy

DOC-009

| حالة الوثيقة | معتمدة للتنفيذ |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.0 |
| تاريخ الأساس | 24 يوليو 2026 |
| المالك | SecureNet Product Owner |
| المرجع الأعلى | DOC-001 Project Charter |

# حوكمة الوثيقة

تُعد هذه الوثيقة جزءًا من خط الأساس الرسمي لمشروع SecureNet. لا يجوز تنفيذ متطلب يخالفها أو إضافة وظيفة غير موثقة فيها دون طلب تغيير معتمد. عند التعارض، تكون الأولوية بالترتيب: DOC-001، ثم PRD، ثم SRS، ثم وثائق العمارة والبيانات والواجهات والتنفيذ والاختبار والنشر.

| البند | القاعدة |
| --- | --- |
| المراجعة | تُراجع الوثيقة عند اكتشاف تعارض أو قبل اعتماد تغيير في النطاق. |
| التغيير | كل تغيير يحصل على رقم CR ويشمل السبب والأثر والقرار. |
| التتبع | كل متطلب يحمل معرّفًا فريدًا ويُربط باختبار أو معيار قبول. |
| التجميد | الإصدار 1.0 هو خط الأساس؛ لا يُعدل بصمت بعد بدء التنفيذ. |

# 1. الهدف

تحدد الخطة مستويات الاختبار، البيئات، المسؤوليات، معايير الدخول والخروج، ومصفوفة السيناريوهات التي تمنع إطلاق نسخة غير مستقرة.

# 2. استراتيجية الاختبار

| المستوى | النطاق | الأداة |
| --- | --- | --- |
| Static | TypeScript, ESLint, formatting | tsc/ESLint/Prettier |
| Unit | قواعد التنبيه والصحة والتحقق | Vitest |
| Integration | Repositories, API, transactions | Vitest + test DB |
| Component | مكونات حرجة وحالاتها | Testing Library |
| E2E | رحلات المستخدم الرئيسية | Playwright |
| Accessibility | Keyboard, labels, axe | Playwright/axe + manual |
| Performance | Load and response checks | Lighthouse + scripts |
| Security | Auth, roles, input, secrets | Automated + review |

# 3. البيئات

| البيئة | الغرض | البيانات |
| --- | --- | --- |
| Local | تطوير يومي | Seed قابل للإعادة |
| Test | اختبارات آلية | قاعدة مؤقتة مع fixtures |
| Preview | مراجعة PR | بيانات Demo معزولة |
| Production Demo | Portfolio | بيانات محاكاة فقط |

# 4. سيناريوهات P0

| المعرّف | السيناريو | النتيجة المتوقعة |
| --- | --- | --- |
| TC-AUTH-001 | تسجيل دخول صحيح | ينتقل للوحة وتُنشأ جلسة |
| TC-AUTH-002 | تسجيل دخول خاطئ | رسالة عامة ولا جلسة |
| TC-RBAC-001 | Viewer يحاول تعديل جهاز | 403 ولا تغيير |
| TC-DEV-001 | بحث IP | يعرض الجهاز المطابق |
| TC-DEV-002 | IP مكرر | 409 ورسالة حقل |
| TC-MET-001 | قياس صالح | يحفظ ويحدث الجهاز |
| TC-MET-002 | قياس خارج النطاق | يرفض ولا يفسد الحالة |
| TC-ALT-001 | CPU حرج مستمر | تنبيه Critical واحد |
| TC-ALT-002 | تكرار نفس الشرط | لا تنبيه مفتوح مكرر |
| TC-ALT-003 | إقرار التنبيه | يحفظ المستخدم والوقت |
| TC-ALT-004 | حل التنبيه | يتحول Resolved ويسجل حدث |
| TC-HLT-001 | حساب fixture | النتيجة تطابق المتوقع |
| TC-RT-001 | تحديث جهاز | يصل للعميل ويحدث cache |
| TC-TOP-001 | Offline device | العقدة حمراء ومرتبطة بالتفاصيل |
| TC-SIM-001 | Router Offline scenario | تتغير اللوحة والتنبيه والسجل والتوبولوجي |
| TC-ERR-001 | API failure | Error state وRetry |
| TC-RESP-001 | عرض 320px | لا قص للوظائف الأساسية |

# 5. اختبار قواعد التنبيه

حد أقل من threshold.

عند threshold بالضبط.

فوق threshold.

المدة غير مكتملة.

المدة مكتملة.

القيمة تعود طبيعية قبل المدة.

بيانات قديمة.

Maintenance mode.

قاعدة معطلة.

تحول Warning إلى Critical.

# 6. اختبار Health Score

شبكة سليمة = 100 أو التصنيف المتوقع.

جهاز Offline بوزن 1 مقابل وزن 5.

عدة تنبيهات مع سقف الخصم.

Packet Loss وPing معًا.

عدم النزول تحت 0 أو تجاوز 100.

ثبات النتيجة لنفس المدخلات.

# 7. اختبار الأمن

الوصول لمسارات محمية دون جلسة.

محاولة تغيير الدور من العميل.

حقن SQL/XSS في البحث والنماذج.

CSRF وفق آلية المصادقة.

Rate limit لتسجيل الدخول والمحاكاة.

فحص bundle وrepository للأسرار.

Session expiration/logout.

# 8. اختبار الأداء

| الاختبار | الهدف |
| --- | --- |
| Dashboard load | LCP مقبول و≤3s هدف المشروع |
| GET devices | P95 ≤500ms في حجم Demo |
| 1000 events pagination | استجابة مستقرة دون تحميل كامل |
| Realtime burst | تحديثات مجمعة دون تجمد UI |
| Topology 30 nodes | تفاعل سلس على جهاز متوسط |

# 9. إدارة العيوب

| الخطورة | الوصف | قرار الإطلاق |
| --- | --- | --- |
| Blocker | منع التشغيل/فقد بيانات/ثغرة حرجة | يمنع الإطلاق |
| Critical | وظيفة P0 مكسورة دون workaround | يمنع الإطلاق |
| Major | تأثير كبير مع workaround | يتطلب قرارًا موثقًا |
| Minor | تأثير محدود | قد يؤجل |
| Cosmetic | مرئي فقط | قد يؤجل إذا لا يضر الاحترافية |

# 10. معايير الدخول والخروج

الدخول للاختبار: build ناجح، بيئة جاهزة، متطلبات ومعايير قبول واضحة.

الخروج: جميع P0 ناجحة، 0 Blocker/Critical، توثيق نتائج regression، موافقة Product Owner.

# 11. تقرير الاختبار النهائي

يتضمن الإصدار، البيئة، commit، عدد الحالات، النجاح والفشل، العيوب المفتوحة، نتائج الأداء والأمن وإمكانية الوصول، وقرار Go/No-Go.