SECURENET

Network Monitoring Center

Security Specification

DOC-012

| حالة الوثيقة | معتمدة للتنفيذ |
| --- | --- |
| الإصدار | 1.0 |
| تاريخ الأساس | 24 يوليو 2026 |
| المالك | SecureNet Product Owner |
| المرجع الأعلى | DOC-001 Project Charter |

# حوكمة الوثيقة

تُعد هذه الوثيقة جزءًا من خط الأساس الرسمي لمشروع SecureNet. لا يجوز تنفيذ متطلب يخالفها أو إضافة وظيفة غير موثقة فيها دون طلب تغيير معتمد. عند التعارض، تكون الأولوية بالترتيب: DOC-001، ثم PRD، ثم SRS، ثم وثائق العمارة والبيانات والواجهات والتنفيذ والاختبار والنشر.

| البند | القاعدة |
| --- | --- |
| المراجعة | تُراجع الوثيقة عند اكتشاف تعارض أو قبل اعتماد تغيير في النطاق. |
| التغيير | كل تغيير يحصل على رقم CR ويشمل السبب والأثر والقرار. |
| التتبع | كل متطلب يحمل معرّفًا فريدًا ويُربط باختبار أو معيار قبول. |
| التجميد | الإصدار 1.0 هو خط الأساس؛ لا يُعدل بصمت بعد بدء التنفيذ. |

# 1. الهدف

تحدد الوثيقة الضوابط الأمنية للإصدار التجريبي 1.0. SecureNet ليس منتج مراقبة تجاريًا، لكن يجب أن يطبق أساسيات أمنية تمنع التساهل في المصادقة والصلاحيات والأسرار والبيانات.

# 2. نموذج التهديد

| التهديد | الأثر | المعالجة |
| --- | --- | --- |
| سرقة جلسة Demo | تعديل بيانات أو تشغيل محاكاة | جلسات آمنة، انتهاء صلاحية، HTTPS |
| تجاوز الصلاحيات | Viewer ينفذ إجراء إداري | Authorization في الخادم واختبارات RBAC |
| حقن مدخلات | فساد بيانات أو XSS/SQLi | Zod، ORM parameterization، encoding |
| تسرب أسرار | اختراق قاعدة البيانات أو المزود | Environment secrets وفحص Git |
| إساءة استخدام المحاكاة | ضغط أو تضليل العرض | Rate limit وAdmin only وAudit |
| كشف بيانات داخلية | إظهار hashes أو تفاصيل حساسة | DTO allow-list وعدم تسجيل الأسرار |

# 3. المصادقة

استخدام مزود موثوق أو Auth.js بإعداد آمن.

كلمات المرور تُخزن hash قويًا ولا تُسجل.

Cookie للجلسة HttpOnly وSecure وSameSite مناسب.

رسالة فشل الدخول لا تكشف وجود البريد.

تسجيل الخروج يبطل الجلسة.

الحسابات المعطلة لا تستطيع إنشاء جلسة.

# 4. الصلاحيات

| العملية | Administrator | Engineer | Viewer |
| --- | --- | --- | --- |
| عرض اللوحة والأجهزة | نعم | نعم | نعم |
| إضافة/تعديل/أرشفة جهاز | نعم | لا | لا |
| إقرار/حل تنبيه | نعم | نعم | لا |
| تشغيل محاكاة | نعم | لا | لا |
| تعديل قواعد التنبيه | نعم | لا | لا |
| إدارة المستخدمين | نعم | لا | لا |
| عرض Audit log | نعم | محدود | لا |

# 5. حماية API

التحقق من الجلسة في كل endpoint محمي.

التحقق من الدور داخل use case وليس في الواجهة فقط.

حد أقصى لحجم body.

Rate limiting لتسجيل الدخول والمحاكاة والعمليات الإدارية.

CORS مقيد عند وجود origin منفصل.

Correlation ID لكل طلب.

إرجاع رسائل عامة وعدم كشف stack traces.

# 6. إدارة الأسرار

لا تُحفظ أي قيمة سرية في Git.

يوفر .env.example أسماء المتغيرات فقط.

فصل أسرار Development وPreview وProduction.

تدوير السر فور الاشتباه بالتسرب.

عدم وضع مفاتيح خاصة في NEXT_PUBLIC_*.

فحص المستودع قبل كل إصدار.

# 7. التسجيل والتدقيق

تسجيل login success/failure دون كلمة مرور.

تسجيل إنشاء وتعديل وأرشفة الأجهزة.

تسجيل تغيير قواعد التنبيه وتشغيل/إلغاء المحاكاة.

تسجيل acknowledge/resolve مع actor والوقت.

Audit logs append-only في UI.

إخفاء tokens وcookies وpasswords من السجلات.

# 8. البيانات والخصوصية

استخدام عناوين IP خاصة وتجريبية فقط.

عدم إدخال أسماء شركات أو أجهزة حقيقية دون إذن.

وسم البيانات Demo/Simulated.

لا حاجة لبيانات شخصية سوى اسم وبريد حساب Demo.

يمكن حذف حساب المستخدم الإداري وفق سياسة التشغيل.

# 9. رؤوس وحماية الويب

HTTPS إلزامي في البيئة العامة.

Content Security Policy مناسبة.

X-Content-Type-Options nosniff.

Referrer-Policy مقيدة.

Frame-ancestors أو X-Frame-Options.

تحديث dependencies الأمنية قبل الإطلاق.

# 10. الاستجابة للحوادث

| المرحلة | الإجراء |
| --- | --- |
| Detect | تحديد التنبيه والمصدر والإصدار |
| Contain | تعطيل الحساب أو السر أو الوظيفة المتأثرة |
| Eradicate | إصلاح السبب وتدوير الأسرار |
| Recover | نشر نسخة آمنة والتحقق |
| Review | توثيق السبب والأثر والإجراءات الوقائية |

# 11. بوابة الأمن للإطلاق

0 ثغرات Critical أو High معروفة.

نجاح اختبارات RBAC والمصادقة.

عدم وجود أسرار في Git أو bundle.

تفعيل HTTPS وsecurity headers.

مراجعة Audit logging.

توثيق القيود الأمنية المتبقية.